АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая   2021г.  № 14

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области на период

2019-2022 годы»  за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством РФ , с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Марковский  сельсовет»  Глушковского района , их формирования, реализации и проведение  оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Марковского  сельсовета Глушковского района от 01.11.2013 г.

№ 15, Администрация Марковского  сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области на период 2019-2022 годы»  за 2020 год.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела администрации Шевцову Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Марковского  сельсовета Глушковского района  в сети «Интернет».

Глава Марковского сельсовета                                             С.А. Давиденко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

За 2020 г

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области на период 2019-2022 годы»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализованные  в 2020 году мероприятия по энергосбережению помогли снизить затраты на уплату коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях, затрат на уличное освещение.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Основное мероприятие: Проведение эффективной энергосберегающей политики.

1.Установка регуляторов расхода электроэнергии на осветительные приборы уличного освещения- мероприятие выполнено

2.Частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие- мероприятие не выполнено

3. Пропаганда по вопросам энергосбережения –мероприятие  выполнено.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

1.Установка регуляторов расхода электроэнергии на осветительные приборы уличного освещения- мероприятие выполнено 100%

2.Частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие- мероприятие выполнено на 100%.

3. Пропаганда по вопросам энергосбережения –мероприятие  выполнено 100%

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Запланировано всего 25,0 тыс. рублей,  средства не израсходованы .

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020году  изменения в программу не вносились.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 90% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 0 % |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 90% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 90% |

Программа реализована в 2020 году с средним уровнем эффективности.