# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**11 мая 2021 года № 12**

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района Курской области**

**за 2020 год»**

В соответствии с бюджетным законодательством РФ , с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Марковский сельсовет» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Марковского сельсовета Глушковского района от 01.11.2013 г. № 15, Администрация Марковского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Марковский сельсовет» Глушковского района» за 2020 год.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела администрации Шевцову Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Марковского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Марковского сельсовета

Глушковского района С.А. Давиденко

Утвержден

постановлением Администрации

Марковского сельсовета Глушковского района

от «11» мая 2021 г. № 12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета» Глушковского района Курской области на 2018-2020,

утвержденной постановлением Администрации Марковского сельсовета Глушковского района от 09.11.2017г. № 81

за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) | руб. | 249 754,00 | 234 056,29 |  |
| 2 | Мероприятия по благоустройству территорий | руб. | 299 435,00 | 293 467,46 |  |
|  | итого | руб | 549189 | 527523,75 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 514 879,00 | 549189 | 527523,75 |
| Подпрограмма  « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Марковского сельсовета Глушковского района Курской области на 2018-2020 г.» | Местный бюджет  прочие безвозмездные поступления,  межбюджетные трансферты |  |  |  |
| Основное мероприятие  « Уличное освещение» | Местный бюджет | 311 754,00 | 249 754,00 | 234 056,29 |
| Основное мероприятие  Благоустройство территорий |  | 203 125,00 | 299 435,00 | 293 467,46 |

**Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Марковского сельсовета от 10.11.2020г. № 47, «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортабельным жильем и коммунальными услугами граждан Марковского сельсовета Глушковского района Курской области на 2018 – 2020 годы» утвержденную постановлением Администрации Марковского сельсовета Глушковского района от 09.11.2017 год № 81  » | Уточнение финансирования программы |

**Оценка эффективности реализации программы**

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (527523,75: 549189 х100+3/3+6/6):3х100= (0,99+1+1):3х100= 96,1%

**Вывод:** Степень достижения запланированных результатов **высокая.**

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П =527523,75: 549189 х100=96,1%

**Вывод**: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - **высокая.**

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 96,1 :96,1= 1

**Вывод**: Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – **высокая.**